|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Комунальний заклад Коммунальное учреждение** **«Дошкільний «Дошкольное** **навчальний учебное** **заклад учреждение** **(ясла-садок) № 279 (ясли-сад) №279** **Харківської Харьковского городского** **міської ради» совета»** |  |

**НАКАЗ**

24.05.2013 №\_\_

**Про підготовку дошкільного**

**навчального закладу № 279 до роботи**

**в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр**.

 З метою своєчасної підготовки КЗ «ДНЗ №279» до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р., на підставі наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 28.05.2013 № 105 „Про підготовку навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.”та наказу управління освіти адміністрації Дзержинського району від 12.06.2013 №233 «Про підготовку навчальних закладів Дзержинського району до роботи

в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.»

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за підготовку дошкільного навчального закладу №279 до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр. завідувача господарства Дружиніну О.Г.

2. Завідувачу господарства Дружиніній О.Г.:

2.1. Здійснювати контроль за ходом підготовки та здачі рамки системи опалення теплопостачальній організації згідно з графіком.

 Липень 2013 року

2.2. Вжити необхідні заходи щодо безперебійного та ефективного функціонування систем електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення у ДНЗ №279 згідно з нормативними вимогами за рахунок позабюджетних коштів, коштів, передбачених бюджетом міста Харкова на 2013 рік.

 Постійно

2.3. Виконати першочергові заходи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період у межах коштів, передбачених бюджетом, (якщо кошти виділені) та за рахунок залучених коштів.

 До 23.08.2013

2.4. Провести згідно з графіком своєчасну повірку та ремонт приладів обліку електро-, тепло-, водопостачання навчального закладу.

 За графіком

2.5. Підготувати та здати систему опалення закладу теплопостачальній організації.

 До 23.08.2013

2.6. Щоп′ятниці інформувати УОА про хід проведення капітального ремонту закладу.

 Червень-серпень 2013 року

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач «ДНЗ №279» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М.Коротун